**Аналитическая записка к отчету**

**о реализации муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»**

**за 2023 год**

Муниципальная программа (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы» утверждена постановлением администрации муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 01.03.2023 № 32-п «Об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» (ред. 26.10.2023 №95-п).

**1. Краткое описание основных мероприятий программы, а также результатов, достигнутых в отчетном периоде**

Программа реализуется с 2023 года и включает в себя 7 комплексов процессных мероприятий **(**структурных элементов):

1. Безопасность;

2. Развитие дорожного хозяйства;

3. Озеленение территорий и освещение улиц;

4. Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами;

5. Развитие жилищного фонда;

6. Развитие коммунального хозяйства;

7. Благоустройство территорий сельсовета;

**1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность»**

1.Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, пожаров, в области гражданской обороны и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма.

В 2023 году были проведены мероприятия по размещению информации к уменьшению чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования; минимизация материального ущерба от ЧС.

**2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»**

1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных в эксплуатацию после ремонта

2.Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования

В 2023 году была проведена следующая работа:

- ремонт дороги по объекту: «Ремонт дороги ул. Культурная п. Пугачевский Оренбургского района Оренбургской области» на сумму 2339,6 тыс. руб., из которых 2306,7 тыс. руб. составил областной бюджет;

- составление сметного расчета и прохождение госэкспертизы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Новая (от ул.Культурная д.16 до ул.Новая д.11) п.Пугачевский Оренбургского района Оренбургской области»;

- сезонное содержание дорог местного значение (чистка снега, покос травы).

**3. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц»**

1. Процент обеспеченности освещением объектов муниципальной собственности и территорий по отношению к базовому значению.

2023 году была проведена следующая работа:

- содержание систем объектов муниципальной собственности и территорий (проведена замена светильников и ламп уличного освещения на территории муниципального образования);

- уличное освещение дорог.

**4. Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности,**

**в том числе земельными ресурсами»**

1.Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав

2.Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета

В 2023 году была проведена следующая работа:

- выявление ранее учтенных объектов недвижимости и земельных участков;

- оформление земельных участков;

- оформление и выдел невостребованных долей;

- правовая регистрация объекта нежилого помещения в собственность.

**5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»**

1.Содержание жилищного фонда

В 2023 году были оплачены взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах в сумме 26 тыс.руб.

**6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»**

1.Содержание основных фондов коммунального сектора

В 2023 году была проведена следующая работа:

- проведен текущий ремонт водопровода.

- заключен договор на ТО внутрипоселкового газопровода в с. Паника

**7. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»**

1.Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских

2.Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности.

3.Количество мероприятий по благоустройству территории мо

В 2023 году была проведена следующая работа:

- сезонные работы по содержанию близлежащих территорий социально-значимых объектов (покос травы, уборка мусора);

- опашка территории МО;

- дератизация и аккарицидная обработка территории МО;