**Отчет**

**о реализации муниципальной программы (комплексной программы)**

**«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» за 2023 год**

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результата) | Единица измерения | Значение показателя (результата) | | | Обоснование отклонения значения показателя (результата)  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному (текущему) году | отчетный год | |
| план | факт на отчетную дату |
| **Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»** | | | | | | |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, пожаров, в области гражданской обороны и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | ед | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,  введенных в эксплуатацию после ремонта | км | 1,343 | 0,261 | 0,261 | Показатель достигнут |
| 3. | Содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 95 | Показатель достигнут |
| 4. | Затраты на обеспечение освещением объектов муниципальной собственности и территорий по отношению к базовому значению | % | 100 | 100 | 66 | Показатель достигнут частично. Ожидается, что по результатам оценки за 2023 год запланированные значения показателей по данному мероприятию будут достигнуты в 2024г |
| 5. | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | ед | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 6. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | ед | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 7. | Содержание жилищного фонда | кв.м | 326,3 | 326,3 | 326,3 | Показатель достигнут |
| 8. | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | ед | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| 9. | Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских населенных пунктах. | ед | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 10. | Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности. | % | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 11. | Количество мероприятий по благоустройству территории мо | ед | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |
| **1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность»** | | | | | | |
| 1. | Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, пожаров, в области гражданской обороны и возможных фактов проявления терроризма и экстремизма | ед | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| **2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | | |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,  введенных в эксплуатацию после ремонта | км | 1,343 | 0,261 | 0,261 | Показатель достигнут |
| 2. | Содержание муниципальных автомобильных дорог общего пользования | % | 100 | 100 | 95 | Показатель достигнут |
| **3. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц»** | | | | | | |
| 1. | процент обеспеченности освещением объектов муниципальной собственности и территорий по отношению к базовому значению | % | 100 | 100 | 66 | Показатель достигнут частично. Ожидается, что по результатам оценки за 2023 год запланированные значения показателей по данному мероприятию будут достигнуты в 2024г |
| **4. Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности,**  **в том числе земельными ресурсами»** | | | | | | |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | ед | 1 | 1 | 1 | Показатель достигнут |
| 2. | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | ед | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| **5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»** | | | | | | |
| 1. | Содержание жилищного фонда | кв.м | 326,3 | 326,3 | 326,3 | Показатель достигнут |
| **6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»** | | | | | | |
| 1. | Содержание основных фондов коммунального сектора | ед | 2 | 2 | 2 | Показатель достигнут |
| **7. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории»** | | | | | | |
| 1. | Количество проводимых противопаводковых мероприятий в сельских | ед | 3 | 3 | 3 | Показатель достигнут |
| 2. | Общая площадь территории, подлежащая кошению от сорной растительности. | % | 0 | 0 | 0 | Показатель достигнут |
| 3. | Количество мероприятий по благоустройству территории мо | ед | 5 | 5 | 5 | Показатель достигнут |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

(комплексной программы) МО Пугачевский сельсовет

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Расходы | | | | | |
| ГРБС | ЦСР | утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года | утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату | утверждено в муниципальной программе на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Муниципальная программа (комплексная программа)** | **Муниципальная (ком­плексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030»** | **всего, в том числе:** | **Х** | **Х** | **3478,7** | **4684,0** | **4684,0** | **3541,3** |
| **Администрация МО Пугачевский сельсовет** | **037** | **Х** | **3478,7** | **4684,0** | **4684,0** | **3541,3** |
| 2. | Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | всего, в том числе: | 037 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 09 00000 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
| 3 | Структурный элемент 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 037 |  | 2754,3 | 2891,9 | 2891,9 | 2642,4 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 02 00000 | 2754,3 | 2891,9 | 2891,9 | 2642,4 |
| 4 | Структурный элемент 3 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц» | всего, в том числе: | 037 |  | 566,5 | 648,7 | 648,7 | 504,9 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 06 00000 | 566,5 | 648,7 | 648,7 | 504,9 |
| 5 | Структурный элемент 4 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами» | всего, в том числе: | 037 |  | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 59,0 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 01 00000 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 59,0 |
| 6 | Структурный элемент 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда» | всего, в том числе: | 037 |  | 37,0 | 26,9 | 26,9 | 26,0 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 0300000 | 37,0 | 26,9 | 26,9 | 26,0 |
| 7 | Структурный элемент 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 037 |  | 50,0 | 751,0 | 751,0 | 164,9 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 04 00000 | 50,0 | 751,0 | 751,0 | 164,9 |
| 8 | Структурный элемент 7 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории сельсовета» | всего, в том числе: | 037 |  | 70,0 | 294,5 | 294,5 | 143,2 |
| Администрация МО Пугачевский сельсовет | 037 | 85 4 05 00000 | 70,0 | 294,4 | 294,5 | 143,2 |

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств федерального, областного, районного и местного бюджетов, а также иных источников (при наличии) и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) МО Пугачевский сельсовет

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Источник финансирования | Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату | Кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Муниципальная программа (комплексная программа)** | **Муниципальная (ком­плексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Пугачевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030»** | **всего, в том числе:** | **4684,0** | **3541,3** |
| местный бюджет | 2377,3 | 1234,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 2306,7 | 2306,7 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 2. | Структурный элемент 1 | Комплекс процессных мероприятий «Безопасность» | местный бюджет | 1,0 | 0,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 3. | Структурный элемент 2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | местный бюджет | 585,2 | 355,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет | 2306,7 | 2306,7 |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 4. | Структурный элемент 3 | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц» | местный бюджет | 648,7 | 504,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 5. | Структурный элемент 4 | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в то числе земельными ресурсами» | местный бюджет | 70,0 | 59,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 6. | Структурный элемент 5 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда» | местный бюджет | 26,9 | 26,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 7. | Структурный элемент 6 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | местный бюджет | 751,0 | 164,9 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |
| 8. | Структурный элемент 7 | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории сельсовета» | местный бюджет | 294,5 | 143,2 |
| федеральный бюджет |  |  |
| областной бюджет |  |  |
| районный бюджет |  |  |
| иные источники |  |  |